PHẦN 1. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

Dựa vào quy tắc của đề bài và tiêu chí D.E.E.P, em đánh giá từng hạng mục như sau:

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 – “Làm tính năng đi ghép” | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ). | Thẻ chỉ có tiêu đề, không có mô tả nên Developers chưa hiểu rõ chức năng và dễ phải hỏi lại yêu cầu. |
| H2 – Thẻ đổi màu giao diện nằm trên thẻ tự động chia tiền | Sai | D.E.E.P – Prioritized (sắp xếp theo giá trị). | Tự động chia tiền là chức năng cốt lõi của chuyến đi ghép, nên cần được ưu tiên cao hơn việc đổi màu theo mùa lễ hội nếu chưa có căn cứ kinh doanh khác. |
| H3 – “Khách đánh giá bạn đi ghép”, ở cuối cột, ước lượng “lớn” | Đúng | — | Đây là hạng mục ở cuối danh sách nên có thể mới chỉ cần mô tả ngắn và ước lượng sơ bộ; Product Backlog được bổ sung chi tiết dần khi mức ưu tiên tăng. |
| H4 – Tú tự thêm thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog. | Dù thấy cần gấp, Tú là Developer nên không được tự ý thêm hoặc đổi thứ tự thẻ trong Product Backlog; cần đề xuất với Product Owner Đức để xem xét. |
| H5 – Bảng có 4 cột và thẻ code xong chuyển thẳng sang Done | Sai | Quy tắc luồng cột một chiều và tiêu chuẩn Done. | Code xong chưa chắc đã đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thành, vì vậy cần có bước kiểm tra/review trước khi chuyển thẻ sang Done. |

PHẦN 2. SỬA LỖI

H1: Viết lại thẻ “Đặt xe ghép” với mô tả mục tiêu, các bước chính và điều kiện đặt chuyến để Developers hiểu được yêu cầu trước khi bắt đầu làm.

H2: Product Owner Đức sắp xếp “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì chức năng chia tiền có giá trị trực tiếp hơn với nghiệp vụ đặt xe ghép.

H4: Tú ghi nhận đề xuất “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và trao đổi với Product Owner Đức; chỉ Đức quyết định có thêm thẻ vào Product Backlog hay không và vị trí ưu tiên của thẻ.

H5: Sắp xếp bảng theo thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done; thẻ chỉ chuyển sang Done sau khi đã được kiểm tra và đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thành.

Lưu ý: H3 được giữ nguyên vì mức chi tiết của hạng mục có thể tăng dần theo mức ưu tiên; không cần làm chi tiết mọi thẻ ngay từ đầu.